Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS Sośnica
44-119 Gliwice ul. Pogodna 21
Tel: (032) 237 04 89

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych spalinowych w budynkach mieszkalnych w zasobach SM ADS Sośnica.

Gliwice  grudzień 2025

WYMAGANIA OFERTOWE

Na wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych spalinowych w  budynkach mieszkalnych w zasobach SM ADS „Sośnica”.

I .  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.

ZAMAWIAJĄCY : Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony zgodnie z §5 Regulaminu zlecania przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe podmiotom zewnętrznym.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych spalinowych w budynkach mieszkalnych w zasobach SM ADS Sośnica.

DANE DO KORESPONDENCJI: Adres: 44-119 Gliwice, ul. Pogodna 21, tel. 32 237 04 89
e-mail; sekretariat@ads-sosnica.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych spalinowych w budynkach mieszkalnych  SM ADS „Sośnica”, zgodnie z lokalizacją i zakresem ujętym w protokołach prześwietlenia przewodów kominowych spalinowych z 2023.

Zakres robót obejmuje:

- usunięcie nawisów z zapraw murarskich na łączeniu elementów prefabrykowanych (przewężenia), oraz dokonanie naprawy przewodów spalinowych i przykanalików,

- po usunięciu przewężeń należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów spalinowych,

- w przypadku stwierdzenia nieszczelności przewody spalinowe biorcze oraz przykanaliki spalinowe uszczelnić wkładem ALUFOL,

- odtworzyć elementy wyczystne w przewodach spalinowych zbiorczych,

- udrożnić lub wykonać połączenie wlotu przykanalika spalinowego z przewodem kominowym zbiorczym,

- uzupełnić brakujące półki kierunkowe w pionach niektórych lokali,

- uzupełnić zaprawę na łączeniach prefabrykatów betonowych przykanalików na wysokości 30 cm powyżej włączeń piecyków gazowych,

- usunąć pręty zbrojeniowe z przykanalików niektórych lokali,

- prawidłowo osadzić piecyki gazowe (osadzone zbyt głęboko lub z pominięciem przykanalików)

- w przypadku konieczności wykonania rozkuć w celu dojścia do miejsca wykonania naprawy, po wykonaniu naprawy należy otwór zamurować otynkować i ewentualnie  uzupełnić opłytkowanie (płytki i zaprawa do fugowania lokatora).  Miejsca niepłytkowane  pomalować białą farbą emulsyjną.

- wykonać wszelkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające, (demontaż i montaż urządzeń, piecyków gazowych, wykonanie prób szczelności wraz z wypisaniem protokołu)

- po  usunięciu usterek przewody spalinowe należy ponownie prześwietlić w celu uzyskania pozytywnej opinii wskazanej przez Spółdzielnię firmy kominiarskiej: Usługi Kominiarskie Justyna i Filip Ferdin 42-690 Tworóg ul. Plac Wolności 4, tel. 32 285 73 08. Koszt wykonania prześwietlenia jednego przewodu nie wyższy niż 500,00zł netto. W ramach w/w ceny firma kominiarska wykona próbę szczelności przewodów spalinowych oraz w przypadku stwierdzenia nieszczelności dokona prześwietlenia przewodu kamerą po uszczelnieniu przewodu folią ALUFOL.

- wykonać roboty porządkowe i towarzyszące. Szczegółowy zakres robót wraz z wskazaniem usterki i miejsca jej występowania znajduje się w załączonych do specyfikacji książkach przedmiaru.

III. LOKALIZACJA

19 budynków pięciokondygnacyjnych oraz 2 budynki 11-to kondygnacyjne w zasobach ADS „Sośnica”. Szczegółowy wykaz adresów w książkach przedmiaru stanowiących załącznik do specyfikacji.

IV. INFORMACJA DLA OFERENTÓW.

1.Oferentowi zaleca się dokładne zapoznanie się opisem stanu technicznego przewodów oraz z zaleceniami pokontrolnymi ujętymi w protokołach z prześwietlenia przewodów kominowych, w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów i czynnika ryzyka koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym postepowaniu.

2.Na żądanie Oferenta, Zamawiający umożliwi dokonanie wizji w terenie. Wizja będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.

3.Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

4.Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym,

5.Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy,

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

7.Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty przyjęcia faktury wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego.

8.Oferent przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego lub osób trzecich powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nienależytego wykonania usługi wynikającej z zawartej umowy.

9.Oferent zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania robót niezwiązanych z zakresem robót, lub, które nie były niezbędnie konieczne do wykonania zakresu robót.

10.W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający przekaże otrzymane dokumenty, zawierające roszczenie do Oferenta a Oferent dokona likwidacji szkody na własny koszt. Oferent zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym koszty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

11.Oferent zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad pracownikami desygnowanymi do wykonania niniejszej umowy, w tym przestrzegania przepisów BHP i p-poż.

12.Oferent zobowiązany jest przez czas trwania robót do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie objętym pracami oraz miejscach sąsiadujących z terenem prac.

13.Prace wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego i elektronarzędzi mogą być wykonywane w godz. od 8,00 do 20,00.

14.Koszty dojazdu, pracy sprzętu, wywozu odpadów i ich utylizacji należy skalkulować w ofercie.

V.  TEREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.  Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na roboty dla poszczególnych budynków, oraz harmonogramu realizacji robót na budynkach ( termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia robót).

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Posiadają zasoby niezbędne do realizacji zamówienia:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do terminowego wykonania zamówienia,

b) dysponują odpowiednim potencjałem osobowym do wykonania zamówienia tj.:

- personelem niezbędnym do realizacji zamówienia posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

– zatrudniają do realizacji  usługi pracowników posiadających aktualne  zaświadczenia o odbyciu szkoleń bhp i ppoż.

c) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonywaniem robót o takim samym lub podobnym charakterze.

d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów dokonana zostanie metodą „ spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez nich zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

4. W oparciu o §25 „Regulaminu zlecania przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe podmiotom zewnętrznym”, Zamawiający dokona oceny zaproponowanych cen usługi, sprawdzi czy którakolwiek oferta wykazuje rażąco niską cenę w stosunku do innych ofert.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć w kopercie zewnętrznej, wypełniony  Formularz ofertowy (zał. nr 1).

W formularzu należy  podać cenę netto/brutto za wykonanie całości robót ujętych w załączonych do specyfikacji książkach przedmiaru.

W rubryce czas realizacji należy podać proponowany termin rozpoczęcia robót oraz przewidywany czas ich trwania..

W kopercie zewnętrznej należy umieścić też potwierdzenie wniesienia wadium oraz kopertę wewnętrzną zawierającą następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Oferenta (załącznik nr2), że

1.1 jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

1.2 posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.3 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

1.4 znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.5 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §6 i §7 regulaminu ( załącznik nr 3)

1.6 nie zalega z płatnościami względem ZUS oraz przedstawia stosowne zaświadczenie z ZUS,

1.7 nie zalega z płatnościami względem Urzędu Skarbowego i innych organów podatkowych oraz przedstawia stosowne zaświadczenie z US,

1.8 w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona upadłość oraz, że Oferent nie jest w stanie likwidacji,

1.9 zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem umowy i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń i uwag,

1.10 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.  Oferent składa także:

2.1  pisemne oświadczenie w przedmiocie danych osobowych ( załącznik nr 4)

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej,

2.3 wykaz wykonanych usług analogicznych do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów. Wykaz usług należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza stanowiącego ( załącznik nr 5) ,

2.4 dokumenty potwierdzające , że każda z usług wymienionych w wykazie,  została wykonana należycie. Dokumentami takimi są np. referencje. Dokument składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta,

2.5 kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2.6 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika,

2.7 podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 6).

2.8  uzupełniony i zaparafowany wzór umowy

2.9 numer rachunku bankowego do zwrotu wadium.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium musi być wnoszone przelewem na konto:

PKO BP nr 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem:  Wadium w postępowaniu na: wykonanie uszczelnień przewodów kominowych spalinowych w zasobach ADS „Sośnica”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione w terminie jeżeli zostanie ono zarachowane na rachunku Zamawiającego przed godz. 1400  w dniu 23.01.2026r.

3. Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 7 dni jeżeli:

a. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano ofertę

b. upłynął termin związania ofertą,

c.  zawarto umowę z Oferentem i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub przedłożono gwarancje ubezpieczeniową o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym (tzw. „gwarancję na pierwsze żądanie”)

d. unieważniono przetarg.

4. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ,

b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył gwarancji ubezpieczeniowej o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym (tzw. gwarancji „na pierwsze żądanie), na zasadach określonych w SIWZ. W takim przypadku wadium staje się kaucją gwarancyjną.

c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferenci zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego  tytułu względem Zamawiającego.

3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Strony oferty, na których nie jest wymagany podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione. Poprawki muszą być naniesione w czytelny sposób.

4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą oraz opatrzone stosownym zastrzeżeniem. Brak zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.

5.Ofertę należy umieścić w kopertach w trwały sposób zabezpieczonych. Koperta zewnętrzna oznaczona w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na wykonanie uszczelnień przewodów kominowych spalinowych w zasobach SM ADS „Sośnica”. Nie otwierać przed dniem 26.01.2026r.

UWAGA:  w przypadku nieoznakowania koperty zewnętrznej w w/w sposób Zamawiający nie gwarantuje tajności oferty. W kopercie zewnętrznej należy umieścić wypełniony formularz ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium oraz kopertę wewnętrzną opatrzoną nazwą Oferenta zawierającą pozostałe dokumenty.

6. Koperta wewnętrzna opatrzona nazwą Oferenta winna zawierać dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ pkt 1 i 2.

7.  Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW.

1. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje inna osoba niż upoważniona do reprezentacji Oferenta tj. wymieniona w KRS lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć dla niej stosowne pełnomocnictwo.

2. Brak jakichkolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błędy spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

3. Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza wyłącznie jednokrotne uzupełnienie konkretnego dokumentu.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziałach od VII do IX Oferenci przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Korespondencję uważa się za wniesioną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami w sprawach formalnych są inspektorzy nadzoru Zbigniew Gorczewski, Daniel Korczyk,   tel. 32 237 04 89.

5. Dane do korespondencji podano w Informacjach wprowadzających.

XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale XIII ust 3 SIWZ.

XIII . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.  Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2026r o godz. 1400.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przez Oferenta przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferty należy dostarczyć do  siedziby Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”
44-119 Gliwice ul. Pogodna 21
sekretariat – pokój nr 8.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2026r  o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego.

4. Dopuszcza się udział Oferentów przy otwarciu ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie Oferent będzie musiał ponieść w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, oraz w celu realizacji przedmiotowej usługi.

2.Cenę należy podać w PLN, w formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1  do SIWZ.

3. Podane ceny ofertowe netto są stałe, co oznacza, że nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Oferenta zostanie skorygowane z uwzględnieniem zmienionej stawki VAT od dnia jej obowiązywania.

5. Nie dopuszcza się wariantowości cen.

6.Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

7.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (termin związania ofertą) oraz okres realizacji ( wykonania ) zamówienia.

XV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA SIWZ.

1.Zamawiający wybierze ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. ofert nie wykluczonych z postępowania i nie odrzuconych).

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:		Kryterium:                                                                                                                     			2.1 C-  cena (brutto)                        waga    65%                                        			2.2 T-  okres realizacji                     waga   10%                                       			2.3 G- okres gwarancji  (m-cy)        waga   15%                         			           2.4 W - wiarygodność                       waga  10%.                                    3. Oferta będzie określona na podstawie sumy ilości uzyskanych punktów wg .   	wzoru                      S=C+T+G+W,
Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:  C=CN/COB  x 65,
	gdzie:     C –    liczba punktów przyznanych oferentowi,
	              CN –      najniższa cena netto z ofert,
	              COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 
Punkty za czas realizacji będą obliczane wg. Wzoru

T = TN/TOB x 10                                               		                                                                       gdzie:                                                                                                                    		                T – liczba punktów przyznanych Oferentowi,                        		                                  TN- najkrótszy okres realizacji z zaoferowanych,                   			                TOB- okres realizacji zaoferowany w ofercie badanej,

Punkty za okres gwarancji będą obliczane wg wzoru:                                                                                                    G = GOB/GN x 10  gdzie:                                                                                                                   G – liczba punktów przyznanych  Oferentowi,                        		                              GN – najdłuższy okres gwarancji z zaoferowanych,                                   		                GOB – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej.

Punkty za wiarygodność będą obliczane wg. wzoru:  W = max 10pkt,               		gdzie:

10 pkt – zabezpieczenie w formie gotówki lub  gwarancji 				      bankowych oraz min 5 referencji,                               			                               5 – pkt – inne formy zabezpieczenia oraz min 3 referencje

4. Największa ilość uzyskanych punktów będzie wskazaniem na ofertę najkorzystniejszą.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Oferent, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.\

XVII. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XVIII. PROCEDURA WNOSZENIA I ROZSTRZYGANIA PROTESTÓW.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny  jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta.

4. W przypadku unieważnienia postępowania nie jest możliwe zgłaszanie przez Oferenta żadnych roszczeń dotyczących zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” nie podlega obligatoryjnie rygorom ustawy Prawo Zamówień Publicznych a postępowanie przetargowe prowadzić będzie w oparciu o „Regulamin zlecania przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach” przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe podmiotom zewnętrznym”.

Wykaz załączników do SIWZ:
NR 1   Formularz ofertowy,
NR 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
NR 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
NR 4  Oświadczenie w przedmiocie ochrony danych osobowych,
NR 5 Formularz wykazu usług analogicznych,
NR 6 Klauzula informacyjna RODO,
NR 7 wzór umowy.
NR 8 książki przedmiaru robót